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Załącznik nr 5 - Projekt umowy
L.Dz. 20/2026/GF
Remont zabytkowych kaplic z grupy Gradusy - kaplicy „Pierwszy Upadek” i „Włożenie Krzyża”, Klasztoru Znalezienia Krzyża Św. w Kalwarii Pacławskiej
UMOWA Nr ........../2026
zawarta w dniu .......................... r. w .......................... pomiędzy Klasztor Znalezienia Krzyża Św. Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej, Kalwaria Pacławska 40, 37-743 Kalwaria Pacławska, NIP: 7951803096, REGON: 040013388, reprezentowanym przez o. Mariana Gołąba OFMConv - Gwardiana Klasztoru, zwanym dalej Zamawiającym,
a
................................................................................................................................................................................, zwanym dalej Wykonawcą.
	Charakter umowy
Umowa jest zawierana po przeprowadzeniu postępowania zakupowego Beneficjenta dotacji dla zadania objętego Wstępną Promesą RPOZ nr RPOZ/2022/13111/PolskiLad. Do postępowania i umowy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.



§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-konserwatorskie dla zadania pn.: Remont zabytkowych kaplic z grupy Gradusy - kaplicy „Pierwszy Upadek” i „Włożenie Krzyża”, Klasztoru Znalezienia Krzyża Św. w Kalwarii Pacławskiej.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają: warunki postępowania, oferta Wykonawcy, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, dokumentacja projektowa, decyzje i uzgodnienia konserwatorskie oraz pozwolenie na budowę.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i uwzględnił w wynagrodzeniu wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
§ 2. Termin realizacji
1. Rozpoczęcie realizacji nastąpi od dnia podpisania umowy i protokolarnego przekazania terenu robót.
2. Zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2026 r..
3. Zamawiający przekaże teren robót nie później niż 7 dni od podpisania umowy, chyba że strony uzgodnią inny termin ze względu na warunki organizacyjne lub konserwatorskie.
§ 3. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie: ................................ zł brutto.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania umowy, w tym materiały, robociznę, sprzęt, transport, zabezpieczenie terenu, uporządkowanie terenu oraz koszty wynikające z prowadzenia prac przy obiekcie zabytkowym.
3. Wynagrodzenie nie podlega podwyższeniu z powodu niedoszacowania zakresu lub kosztów przez Wykonawcę.
§ 4. Płatność
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu umowy, podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych oraz doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Termin płatności wynosi do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zadanie jest finansowane ze środków dotacji udzielanej Klasztorowi przez Gminę Fredropol oraz ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków / Polski Ład. Sposób finansowania nie zmienia obowiązku prawidłowego i terminowego wykonania umowy.
§ 5. Obowiązki Wykonawcy
wykonać roboty zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego i wymaganiami konserwatorskimi;
zapewnić kierowanie robotami przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia;
stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz właściwe dla prac przy obiektach zabytkowych;
prowadzić roboty w sposób bezpieczny, z poszanowaniem charakteru miejsca i bez zbędnego zakłócania funkcjonowania Klasztoru;
uporządkować teren po zakończeniu prac i przekazać dokumenty odbiorowe.
§ 6. Odbiór
1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przez strony, a jeżeli będzie to wymagane - z udziałem przedstawiciela właściwego organu ochrony zabytków.
3. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający może odmówić odbioru albo dokonać odbioru z wyznaczeniem terminu usunięcia wad.
§ 7. Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Wady ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 21 dni, a w przypadkach pilnych - nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia.
§ 8. Kary umowne
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 9. Zmiany umowy
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmianę terminu lub sposobu wykonania umowy w przypadku okoliczności niezależnych od stron, wymagań organów administracji, warunków konserwatorskich, warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie prac albo konieczności dostosowania do zasad rozliczenia dofinansowania.
3. Zmiany nie mogą naruszać zasad konkurencyjności postępowania ani prowadzić do obejścia warunków RPOZ.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Spory wynikłe z umowy strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w razie braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

	........................................................
Zamawiający
	........................................................
Wykonawca


Zamawiający: Klasztor Znalezienia Krzyża Św. w Kalwarii Pacławskiej
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